## Slide 1
Audit-cadrage
État de connaissance interne
TEST_TPE Duval Artisanat
Référence : AC-CABI-2026-001 · Date : 23 juillet 2026
Consultant Démo — DSI à temps partagé · Cabinet Démo

## Slide 2
Synthèse exécutive
Duval Artisanat (10-19 salariés, artisanat/BTP) présente un niveau de maturité numérique critique sur l'ensemble des axes audités.
Les deux diagnostics réalisés — IT N1 et Google Workspace — convergent vers un constat sans ambiguïté : l'entreprise opère sans filet de sécurité, sans gouvernance et sans plan de…
Sur le plan de la cybersécurité et de la continuité d'activité, les failles sont systémiques : absence de MFA sur la messagerie et les accès sensibles, postes non maintenus à…
Un incident ransomware — scénario statistiquement probable pour une TPE du BTP — provoquerait un arrêt total de l'activité sans aucun mécanisme de reprise.

## Slide 3
Profil client
TEST_TPE Duval Artisanat · Artisanat / BTP · 10-19
Enjeux business
continuite-activite
relation-client
Sujets IT
sauvegarde
securite-basique
Réglementaire
rgpd-standard

## Slide 4
Couverture des diagnostics
Diagnostics saisis — un diagnostic est couvert à partir de 5 réponses
Diag IT N1
Couvert
29 /100
26 réponses
5 partiel · 16 non
0 commentaires
Google Workspace
Couvert
17 /100
15 réponses
5 partiel · 10 non
0 commentaires
15 non démarrés

## Slide 5
Constats par axe
Google Workspace — Identité, accès & gouvernance de la plateforme collaborative · 0/100
TEST_TPE Duval Artisanat présente une exposition critique sur l'ensemble de sa plateforme Google Workspace : aucune bonne pratique n'est pleinement appliquée sur les 15 points audités, et les 5 réponses « Partiel » masquent des lacunes substantielles (2SV non imposée…
Diag IT N1 — Diagnostic Express — Cybersécurité & Continuité d'activité
Duval Artisanat présente un niveau de maturité IT critique sur les axes cybersécurité et continuité, deux piliers directement liés à ses enjeux de continuité d'activité et de relation client. Aucun compte sans droits administrateur n'est en place (Q23 Non), la MFA est absente…

## Slide 6
Croisement enjeux business / IT
Les deux enjeux business déclarés — continuité d'activité et relation client — sont directement et simultanément menacés par les mêmes failles techniques.
L'absence de MFA, de sauvegardes testées et de PRA crée un risque d'interruption totale qui se traduit immédiatement en chantiers bloqués, devis non envoyés et factures non émises…
Symétriquement, les failles de gouvernance Workspace (partage Drive libre, transfert mail non contrôlé, anti-phishing inactif) exposent les données clients et la réputation de…
La conformité RGPD et facturation électronique 2026 s'inscrit dans ce même continuum : un manquement réglementaire détecté par un client grand compte ou un donneur d'ordre public…

## Slide 7
Risques prioritaires
Registre saisi par le consultant — top 8 par gravité
Aucun risque saisi dans le registre

## Slide 8
Plan d'action — Horizon 30j
4 actions planifiées
Critique
Activer la MFA sur tous les comptes Google Workspace et accès sensibles
Axe : Cybersécurité & Identité · Source : diagnostic-google-workspace
L'absence de MFA est la faille d'entrée la plus exploitée sur les TPE/BTP. Un compte compromis suffit à déclencher un ransomware ou une usurpation d'identité client. Action sans…
Critique
Sécuriser les comptes super-administrateurs Workspace (clé physique FIDO2 ou passkey)
Axe : Identité & Gouvernance plateforme · Source : diagnostic-google-workspace
Les comptes super-admin non cloisonnés représentent un point de défaillance unique : leur compromission donne accès à l'intégralité des données et communications de l'entreprise.…
Critique
Bloquer le transfert automatique de mails vers l'extérieur et restreindre le partage Drive externe
Axe : Protection des données & Relation client · Source : diagnostic-google-workspace
Ces deux paramètres Workspace sont activables en quelques clics dans la console d'administration. Ils éliminent immédiatement le risque d'exfiltration silencieuse de devis,…
Critique
Tester la restauration des sauvegardes existantes et documenter le résultat
Axe : Continuité d'activité · Source : diagnostic-express
Des sauvegardes non testées sont des sauvegardes inexistantes en situation de crise. Un test de restauration réel (même partiel) permet de valider le dispositif ou d'identifier…

## Slide 9
Plan d'action — Horizon 60j
4 actions planifiées
Élevé
Activer la journalisation et l'audit Workspace — consulter les logs au moins mensuellement
Axe : Détection & Gouvernance · Source : diagnostic-google-workspace
Sans consultation des journaux d'audit, aucun incident n'est détectable. L'activation et la revue mensuelle des logs (connexions inhabituelles, partages externes, transferts)…
Élevé
Passer DMARC en mode rejet (p=reject) et activer la protection anti-phishing avancée
Axe : Sécurité messagerie & Réputation client · Source : diagnostic-google-workspace
L'usurpation du domaine mail de Duval Artisanat pour escroquer des clients est un risque réel et documenté dans le BTP. DMARC en rejet et anti-phishing avancé sont des protections…
Élevé
Formaliser un processus de départ salarié (révocation accès, récupération données, transfert compte)
Axe : Gouvernance RH & RGPD · Source : diagnostic-google-workspace
L'absence de procédure de départ expose l'entreprise à des accès persistants d'anciens salariés et à une perte de données clients ou chantiers. Une checklist simple suffit pour…
Élevé
Mettre en place des comptes utilisateurs sans droits administrateur sur les postes de travail
Axe : Cybersécurité postes · Source : diagnostic-express
L'usage quotidien en compte administrateur local est le principal vecteur d'infection ransomware sur les postes Windows en TPE. La séparation des droits est une mesure de base qui…

## Slide 10
Plan d'action — Horizon 90j
3 actions planifiées
Élevé
Rédiger un PRA minimaliste et des procédures dégradées (panne Internet, panne poste, perte accès cloud)
Axe : Continuité d'activité · Source : diagnostic-express
Un document d'une à deux pages listant les scénarios de panne, les contacts prestataires et les modes dégradés (facturation papier, accès mobile) suffit à éviter la paralysie…
Modéré
Engager la mise en conformité facturation électronique 2026 — choisir une solution et planifier le déploiement
Axe : Conformité réglementaire & Relation client · Source : diagnostic-express
L'obligation s'applique aux TPE du BTP dès 2026. Le choix de la solution (PDP ou OD compatible) doit être fait en 2025 pour laisser le temps de l'intégration et des tests. Un…
Modéré
Contractualiser avec le prestataire IT sur la sécurité, la réversibilité et les niveaux de service
Axe : Gouvernance SI & Continuité · Source : diagnostic-express
L'absence de contrat couvrant la sécurité et la réversibilité laisse l'entreprise sans recours en cas de défaillance prestataire. Un avenant ou un nouveau contrat doit formaliser…

## Slide 11
Recommandation de cadrage
Compte tenu du niveau de maturité critique constaté et de la taille de la structure (10-19 salariés), il est recommandé de confier le pilotage de ce plan d'action à un prestataire…
Les actions 30j sont toutes réalisables sans investissement logiciel supplémentaire et doivent être traitées comme des urgences opérationnelles, non comme des projets.
Un budget indicatif de 1 500 à 3 000 € HT de prestation externe suffit à couvrir la mise en œuvre technique des actions critiques ; la contractualisation prestataire et le PRA…
Livrables existants : Mini-audit MA-TEST-TPE-001-cmq11v — delivered · 28/100 · SOW STEL-DEMO-TPE-cmq11v — initial · accepted

## Slide 12
Annexe — À propos de Cabinet Démo
DSI à temps partagé pour PME et ETI
Notre rôle — 4 verbes
Analyser — Lire la situation IT au regard des enjeux business du dirigeant, sans jargon ni biais éditeur.
Piloter — Tenir le cap des chantiers IT (sécurité, conformité, projets) sans se substituer aux équipes opérationnelles.
Arbitrer — Choisir entre options techniques, contractuelles ou financières sur la base de critères objectifs et tracés.
Restituer — Rendre compte au dirigeant en langage de décision : décisions à prendre, risques, budgets, jalons.
Frontière MOA / MOE
Ce que nous faisons
Analyse, pilotage, arbitrage, restitution
Cadrage et rédaction de cahiers des charges
Sélection prestataires (RFP, RFI, scoring)
Pilotage de la conformité (RGPD, sécurité, souveraineté)
Gouvernance IT et reporting dirigeant
Ce que nous ne faisons pas
Mise en œuvre technique (MOE) — déploiements, configurations, intégrations
Tierce maintenance applicative ou infogérance opérationnelle
Hotline utilisateur ou support N1/N2
Revente de licences éditeur (sauf demande explicite, voir CGV art. 7.2)
Souveraineté : FR > EU > US · préférence FR/EU systématique sauf justification.